**Ata cerimônia Planning**

01/05/2021

Por Gisele Priscila

**Regras fundamentais:**

- Todas as atividades serão com autonomia, ou seja, todos terão iniciativa para pegar cada tarefa em duplas;

- As duplas serão rotativas, pessoas farão diversas aulas para trabalharem em coisas diferentes;

- Nenhuma tarefa terá um dono;

- Caso não possa participar você deverá avisar no grupo com antecedência;

- Evite se atrasar;

- Participe de todas as Dailys, caso não possa, você tem o compromisso de ler a ata e se atualizar por ela;

- Sempre comunique no grupo em qual atividade você está e veja se tem alguém disponível para auxiliar;

- Somos um time, a comunicação e a troca de ideias são fundamentais;

- Não realize reuniões sem que todos estejam avisados.

**Metodologia**

Todo o projeto está sendo construído dentro do Scrum Kanban

Para maiores informações acesse:

[Sobre Scrum](https://www.treasy.com.br/blog/scrum/)

Nossa equipe está preenchida na

[planilha da Gama](https://docs.google.com/spreadsheets/d/11YkY2Q1DV_e0vL8iqBtWjMPbjo7yQV87gDwQJ9oaH7I/edit?usp=sharing):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/11YkY2Q1DV_e0vL8iqBtWjMPbjo7yQV87gDwQJ9oaH7I/edit?usp=sharing>

**Definição de papéis:**

- Scrum Master: Juliano Lopes;

- Product Worner: Gama;

- Analista de negócio: Gisele Priscila;

- Time Scrum: Caio Vinícius, Suzana Aparecida, Caio Ferraz, Lucas Silva, Jefferson Soares, Laís Sayuri, Marcelo Augusto e Marcos da Silva.

**Cerimônia:**

Todo fim do dia teremos a Daily entre as 18 e 20 horas a ser definida;

Duração de 45 minutos.

**Documentação:**

. O repositório do projeto oficial será gerenciado pelo Git e construído pelo juliano

<https://github.com/juliano-lopes/Gama-News/projects/1>

. E-mails deverão ser enviados para a Suzana que fará a lista para o Github;

. Será feito um onboarding com todas as tarefas e o detalhamento das mesmas;

. O repositório de rascunho de histórico de conteúdos: (imagens, documentos, links e atas das cerimônias será no google Drive;

<https://drive.google.com/drive/folders/1Hn85Pl4fpzi9Aqvr5sryMteYqNU3HZ-c>

. Não coloque arquivos muito grandes, vamos trabalhar com links, imagens e textos;

. Ao final será unido ao Git.

**O que precisa ser feito:**

Conforme a programação no link da Gama:

<https://drive.google.com/file/d/1fwMSZZpZJO7GJ_BLxl9T24zx-M7bDNm3/view?usp=sharing>

.Teremos como produto final uma página home com as notícias em modelo sanfona;

. Arquivos separados de html e CSS;

. Será sem BootStrap e sem Drag-and-Drop;

**Terá menu de navegação e as respectivas páginas separadas:**

. Home com as 6 notícias, dentre três tipos: texto, vídeo e imagem;

. Sobre Com uma página dos autores falando do background profissional e linkedin;

. Contato um formulário para que visitantes possam te procurar: (pode usar form de marketing);

. Saiba mais curadoria das fontes das notícias escolhidas

. Poderá usar o Netlify para armazenamento da página.

**Demais recursos atribuídos:**

Recursos de acessibilidade: VLibras, alto contraste, descrição da imagem e Ampliação de fonte.

Formulário do Google Forms integrado na página de contato;

Idiomas: ao final, verificar a possibilidade para (adicionar inglês, Espanhol).

**Estrutura da página:**

Título, parágrafo descritivo e a logo no Header;

Home com o menu principal;

Main: Notícias em estilo sanfona com título, descritivo e leia mais;

Vídeo com título e Player integrado;

Rodapé, a ser definido parágrafo com um resumo e copyright ou os links fontes das notícias.